# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR-A.1.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Frontpage STA |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Startseite/Interface STA |
| Bezeichnung | Es wird die Frontpage der Website mit HTML & CSS nach dem Ebenbild des Mockups erstellt. Es sollten drei selbsterklärende Knöpfe existieren: Nachhilfe geben, Nachhilfe nehmen und die Startseite. |
| Verantwortlich | Sharukin Hanno |
| Mitarbeitende | Sharukin Hanno, Leo Bandel |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 08.03.2022 | Start |  | | Termin Soll | 15.03.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 12h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio Code) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -A.1.2 |
| Name des Arbeitspaketes | Overlays STA |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Startseite/Interface STA |
| Bezeichnung | Nachdem der Knopf „Nachhilfe nehmen“ oder „Nachhilfe geben“ gedrückt wurde, öffnet sich ein Overlay mit einer Vielzahl von Fächern. Das Format dieses Overlays wird in die Frontpage der Website integriert. |
| Verantwortlich | Sharukin Hanno |
| Mitarbeitende | Sharukin Hanno, Leo Bandel |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 16.03.2022 | Start |  | | Termin Soll | 22.03.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 6h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio Code) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -A.2.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Animationen STA |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Startseite/Funktionalität STA |
| Bezeichnung | Allen Knöpfen auf der Startseite werden Hover-Effekte hinzugefügt. Das Erscheinen des Overlays wird aufgrund einer Animation verzögert. |
| Verantwortlich | Sharukin Hanno |
| Mitarbeitende | Sharukin Hanno, Leo Bandel |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 23.03.2022 | Start |  | | Termin Soll | 24.03.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 3h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -A.2.2 |
| Name des Arbeitspaketes | Verlinkungen STA |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Startseite/Funktionalität STA |
| Bezeichnung | Der Startknopf der Website lädt die Seite neu und das Auswählen der Fächer führt den User zur erhofften Seite weiter. |
| Verantwortlich | Sharukin Hanno |
| Mitarbeitende | Sharukin Hanno, Leo Bandel |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 30.03.2022 | Start |  | | Termin Soll | 31.03.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 3h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -B.1.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Auflistung FAE |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Fächer |
| Bezeichnung | Es wird das Design mithilfe von HTML & CSS für eine Auflistung von Nachhilfegebern erstellt. |
| Verantwortlich | Leo Bandel |
| Mitarbeitende | Leo Bandel, Sharukin Hanno |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 05.04.2022 | Start |  | | Termin Soll | 12.04.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 12h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -B.2.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Verlinkungen FAE |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Fächer |
| Bezeichnung | Alle Knöpfe auf der Seite führen zum erwünschten Ort weiter.  Wenn der User einen Nachhilfegeber auswählt, erscheint ein Popup mit Informationen zum Nachhilfegeber. |
| Verantwortlich | Leo Bandel |
| Mitarbeitende | Leo Bandel, Sharukin Hanno |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 12.04.2022 | Start |  | | Termin Soll | 13.04.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 2h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -B.3.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Datensätze FAE |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Fächer |
| Bezeichnung | Es wird eine Datenbank für alle Nachhilfegeber erstellt. Zwischen der Schnittstelle und der Datenbank sollte eine Verbindung herrschen, damit die Nachhilfegeber auf der Seite angezeigt werden. |
| Verantwortlich | Noah Azevedo Ribeiro |
| Mitarbeitende | Noah Azevedo Ribeiro, Bekim Kasumi |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 08.03.2022 | Start |  | | Termin Soll | 29.03.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 30h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (MySQL) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -C.1.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Details NAC |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Nachhilfe Personenbeschreibung/Interface NAC |
| Bezeichnung | Die Popups, die beim Anklicken der Nachhilfegeber erscheinen, werden mit HTML & CSS nach der Mockup-Vorlage designt und in die Website integriert. Wenn man auf den „Buchen“-Knopf drückt, wird man zu einem weiteren Popup geführt. |
| Verantwortlich | Leo Bandel |
| Mitarbeitende | Leo Bandel, Sharukin Hanno |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 14.04.2022 | Start |  | | Termin Soll | 03.05.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 8h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -C.1.2 |
| Name des Arbeitspaketes | Termine NAC |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Nachhilfe Personenbeschreibung/Interface NAC |
| Bezeichnung | Das zweite Popup sollte ebenfalls mit HTML & CSS nach der Mockup-Vorlage designt und in die Website integriert werden. |
| Verantwortlich | Leo Bandel |
| Mitarbeitende | Leo Bandel, Sharukin Hanno |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 04.05.2022 | Start |  | | Termin Soll | 05.05.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 4h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -C.2.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Buchen NAC |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Nachhilfe Personenbeschreibung |
| Bezeichnung | Der User sollte die Möglichkeit haben, auf dem zweiten Popup einen Termin zu buchen. Falls eine Buchung erfolgreich durchgeführt wurde, erscheint ein dritter Popup, der dem User mitteilt, dass der gewünschte Termin erfolgreich gebucht wurde. |
| Verantwortlich | Bekim Kasumi |
| Mitarbeitende | Bekim Kasumi, Noah Azevedo Ribeiro |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 30.03.2022 | Start |  | | Termin Soll | 07.04.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 14h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (Visual Studio) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |

# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | RAIR -C.3.1 |
| Name des Arbeitspaketes | Datensätze NAC |
| Teilprojekt/ Teilaufgabe | Nachhilfe Personenbeschreibung |
| Bezeichnung | Die Datensätze des Nachhilfegebers sollten auf der Schnittstelle ersichtlich sein. |
| Verantwortlich | Noah Azevedo Ribeiro |
| Mitarbeitende | Bekim Kasumi, Noah Azevedo Ribeiro |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 07.04.2022 | Start |  | | Termin Soll | 05.05.2022 | Termin Ist |  | | Aufwand Soll | 28h | Aufwand Ist |  | |
| Voraussetzungen | Der Arbeiter ist einsatzbereit und besitzt das benötigte Wissen.  Das Arbeitsgerät funktioniert.  Das Arbeitsprogramm (MySQL) ist installiert und funktioniert einwandfrei. |
| Risiko | Arbeitspaket wird unterschätzt (Aufwandmässig).  Das Arbeitsgerät/Arbeitsprogramm läuft nicht richtig.  Datenverlust durch Mangel an Commits.  Auseinandersetzung zwischen Teammitgliedern. |
| Status  (begonnen/ pausiert/am Laufen) |  |
| Ergebnis |  |
| Erforderliche Ressourcen | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung |
| Bemerkungen |  |